BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

PROPOSAL DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. Huỳnh Bá Diệu

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Văn Đức	            -      28211105037

- Trần Thị Cẩm Tiên	            -      28204953869

- Đoàn Phong Nguyên	            -      28211146367

- Lê Anh Vũ		            -      28211102094

- Nguyễn Văn Nhã 		 -      28211143941

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: Phone: |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Văn Đức |  |  |
| Thành viên trong đội | Trần Thị Cẩm Tiên |  |  |
|  | Đoàn Phong Nguyên |  |  |
|  | Lê Anh Vũ |  |  |
|  | Nguyễn Văn Nhã |  |  |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Đoàn Phong Nguyên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đoàn Phong Nguyên |  | Bản nháp |
| 1.1 |  |  | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Văn Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Thị Cẩm Tiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đoàn Phong Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Nhã | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artifacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## 1.2 Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## 1.3 Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | NESTJS | https://docs.nestjs.com/ |
| 3 | NEXTJS | https://nextjs.org/docs |
| 4 | MongoDB | https://www.mongodb.com/docs/ |
| 5 | Tanstack Query | https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview |
| 6 | Zustand | https://zustand.docs.pmnd.rs/learn/getting-started/introduction |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các dịch vụ tài chính số, các hình thức thanh toán không tiền mặt như chuyển khoản, ví điện tử hay thanh toán trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hằng ngày. Điều này mang lại nhiều tiện lợi cho các hộ gia đình trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng khiến việc kiểm soát dòng tiền trở nên khó khăn hơn, khi các khoản chi tiêu diễn ra thường xuyên và phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Trong thực tế, nhiều gia đình gặp phải tình trạng khó tổng hợp và theo dõi chi tiêu của nhiều thành viên, dẫn đến việc thiếu cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính chung của gia đình.

Bên cạnh đó, phần lớn các phương pháp quản lý chi tiêu hiện nay vẫn mang tính thủ công hoặc chỉ dừng lại ở việc ghi chép đơn giản. Nhiều ứng dụng quản lý tài chính hiện có chủ yếu được thiết kế cho cá nhân, chưa thực sự tối ưu cho mô hình quản lý tài chính theo nhóm gia đình. Đồng thời, các công cụ phân tích chi tiêu tự động còn hạn chế, khiến người dùng khó nhận biết được những danh mục chi tiêu đang tăng nhanh bất thường hoặc những khoản chi không hợp lý để có sự điều chỉnh kịp thời.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo”. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ các gia đình quản lý tài chính một cách khoa học và hiệu quả hơn, không chỉ dừng lại ở việc ghi chép các khoản thu chi mà còn cung cấp các chức năng phân tích dữ liệu và cảnh báo chi tiêu bất thường. Thông qua đó, người dùng có thể hiểu rõ hơn về dòng tiền của gia đình, đưa ra các quyết định tài chính hợp lý và nâng cao khả năng kiểm soát chi tiêu trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển.

## Định nghĩa dự án

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo” là một hệ thống phần mềm được phát triển dưới dạng ứng dụng web nhằm hỗ trợ các hộ gia đình quản lý và theo dõi các khoản thu – chi một cách hiệu quả và khoa học. Hệ thống cho phép nhiều thành viên trong cùng một gia đình cùng tham gia cập nhật và theo dõi tình hình tài chính chung, từ đó giúp tạo ra cái nhìn tổng thể và minh bạch về dòng tiền của gia đình.

Bên cạnh chức năng ghi chép và quản lý các khoản thu chi, hệ thống còn tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu chi tiêu nhằm giúp người dùng nhận biết xu hướng tiêu dùng theo từng danh mục như ăn uống, sinh hoạt, giải trí, giáo dục,… Từ dữ liệu được thu thập, hệ thống có thể tự động thống kê, trực quan hóa thông tin tài chính và phát hiện những biến động chi tiêu bất thường.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng cảnh báo tài chính, giúp người dùng nhận được thông báo khi chi tiêu vượt quá mức dự kiến hoặc khi một danh mục chi tiêu có xu hướng tăng nhanh bất thường. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: quản lý thu chi, quản lý thành viên gia đình, phân loại danh mục chi tiêu, thống kê và báo cáo tài chính, phân tích xu hướng chi tiêu, thiết lập ngân sách và cảnh báo tài chính, tìm kiếm và xem chi tiết các giao dịch,… Qua đó, hệ thống góp phần giúp các gia đình kiểm soát tài chính tốt hơn và đưa ra các quyết định chi tiêu hợp lý.

## Giải pháp đề xuất

Hệ thống “Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo” được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của các hộ gia đình trong việc quản lý và theo dõi tình hình tài chính chung. Hệ thống cho phép nhiều thành viên trong cùng một gia đình tham gia cập nhật các khoản thu – chi, theo dõi lịch sử giao dịch và nắm bắt tình hình tài chính một cách minh bạch và thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng phân tích và thống kê chi tiêu, giúp người dùng nhận biết xu hướng chi tiêu theo từng danh mục và đưa ra những cảnh báo khi chi tiêu vượt quá mức dự kiến hoặc có sự biến động bất thường.

Một số chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập vào hệ thống để quản lý các khoản thu – chi cá nhân hoặc của gia đình, cập nhật thông tin giao dịch và theo dõi báo cáo tài chính.
- Hệ thống hỗ trợ quản lý nhiều thành viên trong cùng một gia đình, cho phép tổng hợp và thống kê chi tiêu của từng thành viên để tạo ra cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính chung.
- Cung cấp các chức năng phân tích dữ liệu chi tiêu theo danh mục, thời gian hoặc thành viên, đồng thời đưa ra các cảnh báo khi phát hiện chi tiêu vượt ngân sách hoặc tăng bất thường.
- Nhà quản trị hệ thống có quyền quản lý người dùng, quản lý danh mục chi tiêu và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

Công nghệ thực hiện: NestJS, NextJS, MongoDB.

Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cánh báo với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Quản lý thành viên trong gia đình

- Quản lý chi tiêu cá nhân & gia đình

- So sánh, thống kê dữ liệu, qua đó hỗ trợ thiết lập ngân sách

- Phát hiện những chi tiêu bất thường và cảnh báo

- V.v…..

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 2 tác nhân: Người dùng(User), Quản trị viên(Admin)

- Đối với Người dùng: (1) khi Người dùng gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, quản lý các khoản thu-chi, …) thì hệ thống sẽ phản hồi (hiển thị kết quả, lưu dữ liệu mới,…) (2)

- Đối với Admin: (3) khi Admin gửi yêu cầu đến hệ thống (quản lý danh mục, quản lý tài khoản người dùng) thì hệ thống sẽ phản hồi (2)

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

| Tác nhân | Nhóm chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Đăng ký | Người dùng có thể tạo tài khoản. |
|  | Đăng nhập/Đăng xuất | Người dùng có thể đăng nhập vào hoặc có thể đăng xuất |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Người dùng có thể quản lí thông tin cá nhân |
|  | Quản lý thu - chi | Người dùng có thể quản lí việc thu chi hàng ngày |
|  | Phân loại danh mục chi tiêu | Người dùng có thể thiếp lập danh mục cho thu chi |
|  | Quản lí ngân sách | Người dùng thiết lập ngân sách |
|  | Theo dõi lịch sử giao dịch | Người dùng quan sát những giao dịch gần đây |
|  | Xem báo cáo thống kê | Xem thống kê và báo cáo tổng quan |
|  | Phân tích xu hướng chi tiêu | Dựa vào viêc chi tiêu trong ngân sách để đưa ra hướng chi tiêu |
|  | Cảnh báo khi chi tiêu vượt mức hoặc bất thường | Thiết lập ngưỡng mức chi tiêu của một ngân sách |
|  | Thiết lập thu thâp định kỳ | Thiết lập các mục thu thập định kì |
| Admin | Quản lí danh mục hệ thống | Thêm, sửa, xóa danh mục của hệ thống |
|  | Quản lí tài khoản người dùng | Quản lí được tài khoản người dùng |

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web app.

- Ngôn ngữ lập trình: TypeScript

- Cơ sở dữ liệu: MongoDB

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MongoDB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: NodeJs (NestJs), NextJs, TypeScript, Tailwind css, Zustand, tanstack query

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 4 ngày | 12/03/2026 | 15/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Phân tích yêu cầu | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.3 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 15/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 5 ngày | 16/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 16/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 4 ngày | 17/03/2026 | 20/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 45 ngày | 21/03/2026 | 04/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 15 ngày | 21/03/2026 | 04/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 15 ngày | 05/04/2026 | 19/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 15 ngày | 20/04/2026 | 04/05/2026 |
| 4 | Kiểm thử hệ thống | 6 ngày | 05/05/2026 | 10/05/2026 |
| 4.1 | Viết Test Plan | 1 ngày | 05/05/2026 | 05/05/2026 |
| 4.2 | Test chức năng | 3 ngày | 06/05/2026 | 08/05/2026 |
| 4.3 | Fix bug | 2 ngày | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| 5 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| 6 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | TS. Huỳnh Bá Diệu |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Trần Thị Cẩm Tiên Đoàn Phong Nguyên Lê Anh Vũ Nguyễn Văn Nhã |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Văn Đức |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  |  |
| 2 | TypeScript | Programing Language | Yes | 5 |  |  |
| 3 | MongoDB, VSCode | Tools | Yes | 5 |  |  |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  |  |