BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. Huỳnh Bá Diệu

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Văn Đức         -  28211105037

Trần Thị Cẩm Tiên      -  28204953869

Đoàn Phong Nguyên   -  28211146367

Lê Anh Vũ                    -  28211102094

Nguyễn Văn Nhã          -  28211143941

Đà Nẵng, 2026

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 16/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 16/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Cuộc họp bắt đầu dự án.

- Phân công nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát yêu cầu hệ thống | Tất cả thành viên | 17/03/2026 |
| Tạo tài liệu Project Plan | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Đức | 19/03/2026 |
| Tạo tài liệu User Story | Trần Thị Cẩm Tiên | 19/03/2026 |
| Tạo tài liệu Product Backlog | Nguyễn Văn Nhã | 19/03/2026 |
| Tạo tài liệu Database Design | Nguyễn Văn Đức, Lê Anh Vũ | 19/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Review toàn bộ tài liệu chuẩn bị (Project Plan, User Story, Product Backlog, Database Design).

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review và chỉnh sửa Project Plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Review và chỉnh sửa User Story document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Review và chỉnh sửa Product Backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Review và chỉnh sửa Database Design document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |

Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 21/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 21/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 1.

- Tạo Sprint Backlog 1.

- Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 1.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo Sprint Backlog 1 | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 22/03/2026 |
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 1 | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ | 22/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 21/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 23/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 23/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Thiết kế giao diện Sprint 1.

- Review toàn bộ giao diện Sprint 1.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 23/03/2026 |
| Thiết kế giao diện: Quản lý thông tin cá nhân, Phân quyền | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ | 23/03/2026 |
| Thiết kế giao diện: Quản lý thành viên, Khoản thu | Nguyễn Văn Đức | 23/03/2026 |
| Review tất cả giao diện Sprint 1 | Tất cả thành viên | 23/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 23/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 25/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 25/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Code Front-End Sprint 1 (Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý phân quyền, Quản lý thành viên, Khoản thu).

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Front-End: Đăng ký | Nguyễn Văn Đức | 25/03/2026 |
| Code Front-End: Đăng nhập/Đăng xuất | Đoàn Phong Nguyên | 25/03/2026 |
| Code Front-End: Quản lý thông tin cá nhân | Nguyễn Văn Nhã | 25/03/2026 |
| Code Front-End: Quản lý phân quyền | Nguyễn Văn Đức | 25/03/2026 |
| Code Front-End: Thêm/Sửa/Xóa thành viên; Khoản thu | Lê Anh Vũ, Trần Thị Cẩm Tiên | 26/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 25/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 27/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Code Back-End Sprint 1.

- Tích hợp code.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Back-End: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất | Nguyễn Văn Đức, Đoàn Phong Nguyên | 28/03/2026 |
| Code Back-End: Quản lý thông tin cá nhân, Phân quyền | Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Đức | 28/03/2026 |
| Code Back-End: Quản lý thành viên, Khoản thu | Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Cẩm Tiên | 30/03/2026 |
| Integrate Code | Tất cả thành viên | 30/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 27/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 31/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 31/03/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Kiểm thử các chức năng Sprint 1.

- Ghi nhận lỗi và phân công sửa lỗi.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 31/03/2026 |
| Kiểm thử: Quản lý thông tin, Phân quyền, Thành viên | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ | 31/03/2026 |
| Kiểm thử: Khoản thu | Nguyễn Văn Đức | 31/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 31/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Release Sprint 1          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 03/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 03/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Sprint 1 Review Meeting.

- Sprint 1 Retrospective.

- Lập kế hoạch cho Sprint 2.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá kết quả Sprint 1 | Tất cả thành viên và GVHD | 04/04/2026 |
| Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | 04/04/2026 |
| Lên kế hoạch Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 03/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |

Sprint 2          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 05/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 05/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 2.

- Tạo Sprint Backlog 2.

- Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 2.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo Sprint Backlog 2 | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 06/04/2026 |
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 2 | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ | 06/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 05/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 2          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 09/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 09/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Code Front-End Sprint 2 (Sửa/Xóa khoản thu, Phân loại nguồn thu, Thu nhập định kỳ, Khoản chi, Gắn thẻ chi tiêu, Phân loại chi tiêu).

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Front-End: Sửa/Xóa khoản thu, Phân loại nguồn thu | Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Đức, Lê Anh Vũ | 10/04/2026 |
| Code Front-End: Thêm/Xem/Sửa/Xóa khoản chi | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã, Lê Anh Vũ | 10/04/2026 |
| Code Front-End: Gắn thẻ(tag) và phân loại chi tiêu | Nguyễn Văn Đức, Đoàn Phong Nguyên | 10/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 09/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Release Sprint 2          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 18/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 18/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Sprint 2 Review Meeting.

- Sprint 2 Retrospective.

- Lập kế hoạch cho Sprint 3.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá kết quả Sprint 2 | Tất cả thành viên và GVHD | 19/04/2026 |
| Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | 19/04/2026 |
| Lên kế hoạch Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 18/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |

Sprint 3          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 20/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 20/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 3.

- Tạo Sprint Backlog 3.

- Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 3.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo Sprint Backlog 3 | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 21/04/2026 |
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 3 | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ | 21/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 20/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Sprint 3          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 24/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 24/04/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Code Front-End Sprint 3 (Báo cáo & Thống kê, Phân tích tài chính, Cảnh báo tài chính, Quản lý ngân sách, Kế hoạch tài chính, Thông báo & nhắc nhở, Tìm kiếm & lọc, Admin).

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Front-End: Báo cáo & Thống kê | Nguyễn Văn Đức | 25/04/2026 |
| Code Front-End: Phân tích & Cảnh báo tài chính | Lê Anh Vũ, Nguyễn Văn Đức | 25/04/2026 |
| Code Front-End: Quản lý ngân sách, Kế hoạch tài chính | Đoàn Phong Nguyên, Nguyễn Văn Nhã | 25/04/2026 |
| Code Front-End: Thông báo, Tìm kiếm, Admin | Trần Thị Cẩm Tiên, Lê Anh Vũ, Nguyễn Văn Đức | 25/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 24/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Release Sprint 3          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 03/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 03/05/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Sprint 3 Review Meeting.

- Sprint 3 Retrospective.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá kết quả Sprint 3 | Tất cả thành viên và GVHD | 04/05/2026 |
| Sprint 3 Retrospective | Tất cả thành viên | 04/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 03/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |

System Testing          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 06/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Nhà nhóm, Đà Nẵng

Approval: 06/05/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Final Testing toàn bộ hệ thống.

- Ghi nhận lỗi và sửa lỗi cuối.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện tài liệu kiểm thử | Đoàn Phong Nguyên | 05/05/2026 |
| Final Testing toàn hệ thống | Tất cả thành viên | 07/05/2026 |
| Final Fix bugs | Tất cả thành viên | 10/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 06/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- |

Project's Meeting          XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

Ngày họp: 11/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Approval: 11/05/2026

Ghi lại bởi: Đoàn Phong Nguyên

1. Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Bá Diệu

- Scrum Master: Nguyễn Văn Đức

- Thành viên: Trần Thị Cẩm Tiên

- Thành viên: Đoàn Phong Nguyên

- Thành viên: Lê Anh Vũ

- Thành viên: Nguyễn Văn Nhã

- Vắng mặt: Không

2. Nội dung

- Cuộc họp nghiệm thu dự án.

- Đánh giá toàn bộ sản phẩm.

- Chuẩn bị final release và chuyển giao.

3. Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sản phẩm và demo hệ thống | Tất cả thành viên và GVHD | 11/05/2026 |
| Chuẩn bị tài liệu chuyển giao | Tất cả thành viên | 12/05/2026 |
| Final release | Tất cả thành viên | 15/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đoàn Phong Nguyên | 11/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

| Giáo viên hướng dẫn TS. Huỳnh Bá Diệu | Scrum Master Nguyễn Văn Đức | Người lập biên bản Đoàn Phong Nguyên |
| --- | --- | --- |